USP 정리 및 임상·시험 제안

캡슐 세탁세제(3챔버) · 액상 세탁세제

| 작성일 | 2026년 9월 28일 |
| --- | --- |
| 시장 조사 기준일 | 2026년 9월 21일 |
| USP 조사 범위 | 캡슐 4개 SKU / 액상 13개 SKU (상세페이지 직접 확인) |
| 대상 품목 | 2종 |
| 작성 |  |

# 1. 이 문서의 목적

경쟁 제품이 상세페이지에서 내세우는 소구점(USP)을 정리하고, 우리 제품이 무엇을 말할지, 그 말을 뒷받침하려면 어떤 시험이 필요한지를 정리한 문서입니다.

소구점은 말만으로는 성립하지 않습니다. '피부에 순하다'는 문장은 시험 성적서가 있을 때만 상세페이지에 쓸 수 있습니다. 그래서 USP와 시험을 한 문서에서 묶어 다룹니다.

조사 방법과 범위 상세페이지를 사람이 직접 열어 확인했습니다(캡슐 4 SKU / 액상 13 SKU). 같은 내용이 반복되는 것은 옮겨 적지 않았으므로, 어느 제품이 무엇을 말하는지까지는 전수가 아닙니다. 다만 어떤 종류의 소구점이 시장에 존재하는지는 이 목록이 덮는 것으로 봅니다. 캡슐 15개 · 액상 33개 소구점이 확인됐습니다.

# 2. 시장이 내세우는 것 — 조사 결과

## 2-1. 캡슐 세탁세제

| 순위 | 브랜드 | 판매가 | 단위당 | 내세우는 것 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2위 | 허글리 | 13,910원 | 139.1원 | 더마(독일 더마) / 탈취력 / 세척력 / 불검출 11종 / 미세플라스틱 / 삼킴방지 코팅 / 국내생산 / 찬물분해(생분해 95%) |
| 5위 | 맘스럽 | 8,730원 | 87.3원 | 9종 효소 / 8배 고농축 / 미세먼지 오염포 테스트 |
| 7위 | 허니맘 | 5,890원 | 49.1원 | 아토피 & 미세먼지 인증 / 더마 / 9종 효소 |
| 12위 | 소소이지 | 20,890원 | 348.2원 | 유기농 원료(어성초 추출물) |

## 2-2. 액상 세탁세제

| 순위 | 브랜드 | 판매가 | 단위당 | 내세우는 것 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1위 | 피지 | 14,650원 | 697.6원 | 8종 효소 / 변색/탈색 방지 / 보풀 방지 / 15가지 성분 함유(8종 효소, 소취 특허성분, 피톤치드, 녹차, 감잎추출물, 유칼립투스, 오렌지, 페퍼민트) / 드럼/통돌이 겸용 / 4종 향 / 세정성분 3배 강화 |
| 2위 | 탐사 | 10,990원 | 109.9원 | 특허성분 / 재오염방지제(폴리비닐피롤리돈) / 로하스 인증 / 불검출(MIT, CMIT, 형광증백제) |
| 3위 | 액츠 | 9,590원 | 299.7원 | 8종 효소 / 쉰내 제거 |
| 4위 | 퍼실 | 13,940원 | 557.6원 | 세탁조 청소 / 에센셜오일 함유 / 피부자극 테스트 |
| 7위 | 퍼플리 | 7,570원 | 75.7원 | 9종 효소 / 베이킹소다 / 더마 / 세계아토피협회 / 대한미세먼지예방협회 / 유해성분 16종 무첨가 |
| 8위 | 리큐 | 18,900원 | 225원 | 유해성분 무첨가 |
| 11위 | 리퀴드 | 7,660원 | 76.6원 | 중성세제 / 10배 고농축 |
| 14위 | 비트 | 31,550원 | 262.9원 | 베이킹소다 / 구연산 |
| 17위 | 봉쥬르끌레어 | 6,990원 | 69.9원 | 과탄산소다 / 글리세린 |
| 19위 | 탐사 | 4,950원 | 165원 | 덱스트린 / 암모니아 99% 제거 / 점증제 무첨가 |
| 20위 | 테크 | 17,910원 | 223.9원 | 구연산 |

## 읽어낸 것

• 효소 종수는 이미 표준이다. 캡슐은 9종(맘스럽·허니맘), 액상은 8~9종(피지·액츠·퍼플리)이 가격대를 가리지 않고 나옵니다. 차별점이 아니라 입장권입니다.

• '더마'는 저가권도 갖고 있다. 허니맘(49.1원)도 더마를 표기합니다. 없으면 오히려 빠져 보입니다.

• 실내건조 쉰내가 고가의 근거다. 액상 1위 피지는 697.6원으로 최저가의 9배인데, 그 값을 받는 근거가 모락셀라·쉰내입니다. 그런데 우리 목표 구간(89~109원)에는 이 무기를 가진 제품이 없습니다.

• 캡슐에는 구조 이야기가 없다. 조사한 4개 SKU 중 챔버 구조를 내세운 곳이 없습니다. 3챔버를 쓰면서 그 이유를 설명하지 않으면 원가만 올라갑니다.

• 저가권도 인증으로 싸운다. 퍼플리(75.7원)는 협회 인증 2종과 무첨가 16종을 내세웁니다. 싸다고 해서 아무것도 없이 파는 것이 아닙니다.

# 3. 우리가 말할 것 — USP 구성안

두 등급으로 나눴습니다.

• 기본 — 현재 시장 제품들이 갖춘 인증·시험·성분을 **최대치로** 모은 것입니다. '남들만큼'이 아니라 '관찰된 것 중 가장 센 값 이상'이 기준입니다. 효소 종수, 불검출 종수, 농축 배수처럼 숫자가 붙는 항목은 시장 최댓값을 넘도록 잡았습니다.

• 차별화 — 그 위에 카테고리별로 더하는 항목입니다. 광고와 상세페이지 상단에 쓸 무기입니다.

시장 최대치를 기준으로 삼은 이유 인증과 시험은 하나씩 늘려봐야 '남들도 있는 것'이 됩니다. 처음부터 시장에 흩어져 있는 것을 한 제품에 모으고, 숫자가 있는 항목은 최댓값을 넘겨야 비교표에서 밀리지 않습니다. 예를 들어 효소는 퍼플리 9종이 최대이고 저가권도 9종을 답니다. 9종으로는 동점이고, 10종부터 우위입니다.

## 3-1. 캡슐 세탁세제

| 구분 | 분류 | 소구점 | 시장에서 확인된 수준 | 우리 기준 / 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기본 | 세정 | 효소 10종 이상 | 맘스럽 9종 / 허니맘 9종 | 시장 최대 9종 → 10종 이상 시험: 세정력 시험 |
| 기본 | 세정 | 10배 이상 초고농축 | 맘스럽 8배 | 시장 최대 8배 → 10배 이상 시험: 1회 사용량 대비 세정력 |
| 기본 | 안전 | 유해성분 16종 이상 불검출 | 허글리 11종 / (액상 퍼플리 16종 무첨가) | 세제 전체 최대 16종 → 16종 이상 시험: 유해물질 불검출 시험 |
| 기본 | 안전 | 피부 자극 시험 — 국내 + 독일 더마 동시 | 허글리 독일 더마 / 허니맘 더마 | 독일 더마 단독이 최고 수준 → 국내 인체첩포 + 독일 더마 둘 다 시험: 인체 첩포 시험 + Dermatest |
| 기본 | 안전 | 삼킴 방지 고미 코팅 | 허글리 | 시장 최고 수준과 동일 시험: 고미제 적용 확인 |
| 기본 | 환경 | 미세플라스틱 무첨가 | 허글리 | 동일 시험: 성분 확인서 |
| 기본 | 환경 | 생분해도 95% 이상 + 찬물 분해 | 허글리 생분해 95% | 95% 이상 유지 + 용해 시간 수치 제시 시험: 생분해도 시험 + 저온 용해 시험 |
| 기본 | 신뢰 | 국내 생산 | 허글리 | 동일 |
| 기본 | 인증 | 아토피·미세먼지 관련 협회 인증 2종 이상 | 허니맘 아토피&미세먼지 / (액상 퍼플리 협회 2종) | 세제 전체 최대 2종 → 2종 이상 시험: 협회 인증 절차 |
| 기본 | 시험 | 미세먼지 오염포 세정 시험 | 맘스럽 | 동일 시험: 미세먼지 오염포 시험 |
| 기본 | 효능 | 탈취력·세척력 수치 제시 | 허글리(문구만) | 문구가 아니라 수치로 시험: 탈취력 시험 + 세정력 시험 |
| 차별화 | 구조 | 3챔버 — 세정·효소·소취 성분 분리 보관 | 조사된 캡슐 소구점 15개 중 챔버 구조 언급 없음 | 3챔버를 쓰는 이유를 숫자로 증명한다. 증명하지 못하면 원가만 오른다 시험: 분리 보관 vs 혼합 보관 6개월 후 효소 활성 비교 |
| 차별화 | 효능 | 실내건조 쉰내 억제 | 액상에는 있으나(피지 1위의 핵심 무기) 캡슐 소구점에는 없음 | 액상에서 값을 받게 해주는 무기를 캡슐로 가져온다 시험: 쉰내 원인균 억제 시험 + 24/48시간 관능평가 |
| 차별화 | 사용 | 찬물 15도 완전 용해 — 초 단위 실측 | 허글리 '찬물분해' 표기뿐, 수치 없음 | 캡슐 최대 불만이 '안 녹는다'. 숫자를 붙이면 그 자체가 답 시험: 저온 용해 시간 시험 |
| 차별화 | 섬유 | 반복 세탁 30회 후 옷감 손상도 수치 | 캡슐 소구점에 없음 | 색차·인장강도를 수치로 시험: 반복 세탁 후 색차·인장강도 측정 |
| 차별화 | 성능 | 경수에서도 세정력 유지 | 캡슐·액상 모두 없음 | 수돗물 경도가 지역마다 달라 '우리 집에선 잘 안 빨린다' 후기의 원인이 됨 시험: 경도별 세정력 시험 |
| 차별화 | 가치 | 1회 세탁당 비용 표기 | 전부 '1개당 단가'로만 말함 | '한 번 빨래에 OO원'으로 비교 축을 바꾼다 |
| 차별화 | 사용 | 정량 투입 — 계량 불필요 | 캡슐의 구조적 장점인데 아무도 쓰지 않음 |  |
| 차별화 | 보관 | 재밀봉 지퍼 파우치 — 굳음 방지 | 없음 | 캡슐 파우치의 흔한 불만. 포장 사양으로 해결 시험: 개봉 후 보관 안정성 |
| 차별화 | 안전 | 알레르기 유발 향료 26종 미함유 | 없음 | 영유아·민감성 타겟 시험: 향료 성분 분석 |

## 3-2. 액상 세탁세제

| 구분 | 분류 | 소구점 | 시장에서 확인된 수준 | 우리 기준 / 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기본 | 세정 | 효소 10종 이상 | 퍼플리 9종 / 피지 8종 / 액츠 8종 | 시장 최대 9종 → 10종 이상 시험: 세정력 시험 |
| 기본 | 세정 | 10배 이상 고농축 | 리퀴드 10배 | 시장 최대 10배 → 10배 이상 시험: 1회 사용량 대비 세정력 |
| 기본 | 세정 | 세정성분 3배 강화 | 피지(1위) | 동일 이상 시험: 세정력 시험 |
| 기본 | 성분 | 다성분 배합 15종 이상 | 피지 15가지 성분(8종효소·소취특허성분·피톤치드·녹차·감잎·유칼립투스·오렌지·페퍼민트) | 시장 최대 15종 → 15종 이상 시험: 성분 확인서 |
| 기본 | 세정 | 재오염 방지 성분 | 탐사(2위) 폴리비닐피롤리돈 | 동일 시험: 재오염 방지 시험 |
| 기본 | 안전 | 유해성분 16종 이상 무첨가 + MIT·CMIT·형광증백제 불검출 | 퍼플리 16종 무첨가 / 탐사 불검출 3종 / 리큐 유해성분 무첨가 | 시장 최대 16종 → 16종 이상 시험: 유해물질 불검출 시험 |
| 기본 | 안전 | 피부 자극 시험 — 국내 + 독일 더마 동시 | 퍼실 피부자극 테스트 / 퍼플리 더마 | 둘을 합친 수준 시험: 인체 첩포 시험 + Dermatest |
| 기본 | 인증 | 협회 인증 2종 이상 + 로하스 | 퍼플리 세계아토피협회·대한미세먼지예방협회 / 탐사 로하스 | 시장에 흩어진 인증을 한 제품에 모은다 시험: 각 인증 절차 |
| 기본 | 사용 | 중성 — 섬유·세탁조 보호 | 리퀴드 / 봉쥬르끌레어 | 동일 시험: pH 측정 |
| 기본 | 사용 | 드럼/통돌이 겸용 | 피지(1위) | 동일 |
| 기본 | 섬유 | 변색·탈색 방지 / 보풀 방지 | 피지 1위·6위 | 문구가 아니라 수치로 시험: 반복 세탁 후 색차·인장강도 측정 |
| 기본 | 위생 | 세탁조 오염 저감 | 퍼실 4위·5위 '세탁조 청소' | 동일 시험: 세탁조 오염 저감 시험 |
| 기본 | 효능 | 실내건조 쉰내 제거 | 액츠 '쉰내 제거' / 피지 모락셀라 | 1위가 값을 받는 근거. 수치와 관능 결과를 함께 시험: 쉰내 원인균 억제 시험 + 24/48시간 관능평가 |
| 기본 | 효능 | 암모니아 99% 이상 제거 | 탐사(19위) 암모니아 99% 제거 | 동일 이상 시험: 탈취력 시험 |
| 기본 | 성분 | 베이킹소다·구연산·과탄산소다 등 보조 성분 | 퍼플리·비트 베이킹소다 / 비트·테크 구연산 / 봉쥬르끌레어 과탄산소다 | 시장에 흩어진 것을 함께 시험: 성분 확인서 |
| 차별화 | 성능 | 경수에서도 세정력 유지 | 조사된 액상 소구점 33개 중 없음 | 수돗물 경도 편차로 인한 후기 악화를 선제적으로 막는다 시험: 경도별 세정력 시험 |
| 차별화 | 가치 | 1회 세탁당 비용 표기 | 전부 100ml당으로만 말함 | 사용량이 다르면 100ml당은 실제 비용을 보여주지 못한다 |
| 차별화 | 사용 | 저점도 — 찬물에서 빠르게 풀림 | 액상 세탁세제 소구점에 없음(섬유유연제 아우라가 사용) | 찬물 세탁 증가 추세에 맞는 소구점 시험: 점도 측정 + 저온 용해 |
| 차별화 | 안전 | 알레르기 유발 향료 26종 미함유 | 없음 | 영유아·민감성 타겟 시험: 향료 성분 분석 |
| 차별화 | 환경 | 비건 / 동물실험 미실시 | 세탁세제 소구점에 없음(섬유유연제 리퀴드가 사용) | 같은 브랜드가 유연제에서 쓰는 소구점을 세탁세제로 확장 시험: 비건 인증 |
| 차별화 | 환경 | 생분해도 수치 제시 | 액상에 없음(캡슐 허글리만 95%) | 액상에도 도입 시험: 생분해도 시험 |

# 4. 임상·시험 제안

위 소구점을 상세페이지에 쓰려면 근거가 필요합니다. 필요한 시험을 세 등급으로 정리했습니다.

먼저 착수해야 할 것 3챔버 성분 분리 효과 실증은 보관 기간이 필요해 가장 오래 걸립니다(6개월). 다른 시험보다 먼저 시작해야 출시 일정에 맞출 수 있습니다. 3챔버는 원가가 올라가는 선택이므로, 그 값어치를 증명하지 못하면 단순한 원가 상승으로 끝납니다.

| 등급 | 시험 항목 | 목적 | 기간 | 표기 문구 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 기본 | 안전확인대상 생활화학제품 자가검사·신고 캡슐 / 액상 | 세탁세제는 법령상 안전기준 확인 대상. 신고번호 없이는 판매 불가 | 4~8주 | 자가검사번호 표기 제조사가 보유한 기존 신고를 활용할 수 있는지가 일정을 가장 크게 좌우함 |
| A. 기본 | 유해물질 불검출 시험 (16종 이상) 캡슐 / 액상 | 시장 최대치는 퍼플리 16종 무첨가. 그 이상으로 설계 | 2~3주 | '유해성분 16종 이상 불검출' + 항목 나열 MIT·CMIT·형광증백제는 탐사(2위)가 별도로 표기 중이므로 반드시 포함 |
| A. 기본 | 인체 첩포 시험 + 독일 Dermatest 캡슐 / 액상 | 시장 최고는 허글리의 '독일 더마' 단독. 국내 시험과 함께 가면 그 위 | 4~6주 | '국내 인체적용시험 + 독일 Dermatest 완료' 저가권(허니맘 49.1원)도 더마를 표기하므로 없으면 오히려 빠져 보임 |
| A. 기본 | 세정력 시험 (효소 10종·농축 10배 근거) 캡슐 / 액상 | 효소 종수와 농축 배수 표기의 근거 | 2~4주 | '표준 오염포 세정력 OO%' / '세정성분 O배' 시장 최대가 효소 9종·농축 10배이므로 그 이상으로 설계 |
| A. 기본 | 미세먼지 오염포 세정 시험 캡슐 / 액상 | 맘스럽이 사용 중인 항목 | 2~3주 | '미세먼지 오염 제거 OO%' 협회 인증과 묶어 진행하면 효율적 |
| A. 기본 | 실내건조 쉰내 억제 시험 캡슐 / 액상 | 액상 1위 피지가 697.6원(최저가의 9배)을 받는 근거. 액상은 기본 사양 | 4~6주 | '쉰내 원인균 OO% 억제' + 관능 결과 균 억제 시험과 24/48시간 착용·건조 관능평가를 함께 설계 |
| A. 기본 | 생분해도 시험 캡슐(필름 포함) / 액상 | 허글리 생분해 95%가 시장 최대 | 4~8주 | '생분해도 95% 이상' 필름(PVA)과 내용물을 함께 |
| A. 기본 | 탈취력 시험 (암모니아 등) 캡슐 / 액상 | 탐사가 '암모니아 99% 제거'를 사용 중 | 2~3주 | '암모니아 99% 이상 제거' |
| A. 기본 | 재오염 방지 시험 액상 | 탐사(2위)의 폴리비닐피롤리돈 소구에 대응 | 2~4주 | '재오염 방지 확인' |
| A. 기본 | 세탁조 오염 저감 시험 액상 | 퍼실이 '세탁조 청소'로 소구 | 4~6주 | '세탁조 오염 저감 확인' |
| A. 기본 | 협회 인증 (아토피·미세먼지 등 2종 이상) 캡슐 / 액상 | 퍼플리가 저가권에서 협회 2종으로 신뢰를 확보. 로하스는 탐사가 보유 | 협회별 상이 | 인증 마크 시장에 흩어져 있는 인증을 한 제품에 모으는 것이 목표 |
| A. 기본 | 고미제(삼킴 방지) 적용 확인 캡슐 | 허글리가 사용. 영유아 오인 섭취 위험이 있어 안전 기본기 | - | '삼킴 방지 고미 코팅' 어린이보호포장 요건도 함께 확인 |
| B. 차별화 | 3챔버 성분 분리 효과 실증 캡슐 | 3챔버를 쓰는 이유를 숫자로. 분리 보관과 혼합 보관의 6개월 후 효소 활성 차이 | 6개월 (가속 시험 병행 시 단축 가능) | '6개월 후 효소 활성 OO% 유지 — 단일 챔버 대비 OO%p 높음' 가장 먼저 착수해야 하는 시험. 3챔버는 원가가 올라가는 선택이므로 값어치를 증명하지 못하면 단순한 원가 상승으로 끝난다 |
| B. 차별화 | 저온(15도) 용해 시간 실측 캡슐 | 캡슐 최대 불만이 '안 녹는다'. 허글리도 '찬물분해' 문구뿐 수치는 없음 | 2~3주 | '15도 찬물에서 OO초 완전 용해' 숫자를 붙이는 순간 문구 경쟁에서 벗어난다 |
| B. 차별화 | 반복 세탁 30회 후 섬유 손상도 캡슐 / 액상 | '변색·탈색 방지', '보풀 방지'를 문구가 아니라 수치로 | 4~6주 | '30회 반복 세탁 후 색차 ΔE OO / 인장강도 OO% 유지' 피지가 문구만 쓰고 수치는 제시하지 않음. 수치를 내면 그 자체가 차별점 |
| B. 차별화 | 경수 조건 세정력 캡슐 / 액상 | 수돗물 경도가 지역마다 달라 후기 편차의 원인이 됨 | 2~4주 | '경수에서도 세정력 OO% 유지' 조사된 소구점에 없음. 저가 제품의 '우리 집에선 잘 안 빨린다' 후기를 선제적으로 막는 장치 |
| B. 차별화 | 알레르기 유발 향료 26종 미함유 분석 캡슐 / 액상 | 영유아·민감성 타겟. 세제 카테고리에 드묾 | 2~3주 | '알레르기 유발 향료 26종 미함유' 향 조성 확정 후 진행 |
| B. 차별화 | 점도 측정 + 저온 용해 (액상) 액상 | 저점도는 찬물에서 빠르게 풀린다는 근거 | 2~3주 | '저점도 — 찬물에서 빠르게 용해' |
| B. 차별화 | 비건 인증 캡슐 / 액상 | 같은 브랜드가 섬유유연제에서 쓰는 소구점을 세탁세제로 확장 | 4~8주 | 비건 인증 마크 |
| B. 차별화 | 개봉 후 보관 안정성 (캡슐) 캡슐 | 재밀봉 포장의 굳음 방지 효과를 증명 | 2~3개월 | '개봉 후 OO개월 굳음 없음' 포장 사양과 함께 검토 |

확인 필요 위 기간은 개략치이며 시험 규격·기관·비용은 확정 전 반드시 시험기관에 확인해야 합니다. 또한 제조사가 이미 보유한 성적서가 있으면 중복 시험을 피할 수 있으므로, 견적 요청과 함께 보유 현황을 먼저 받아보는 것이 좋습니다.

# 5. 상세페이지 배치 제안

소구점은 무엇을 말하느냐만큼 어디에 두느냐가 중요합니다. 판매자가 위에 크게 둔 것이 그 제품의 핵심입니다.

| 위치 | 무엇을 둘 것인가 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 상단 | 가격 번역 + 차별화 1개 (예: 1회 세탁 OO원 / 실내건조 쉰내 억제) | 가성비 제품은 가격으로 들어옵니다. 다만 '싸다'만 말하면 더 싼 제품에 집니다. 싼 이유가 아니라 싼데 무엇이 되는지를 먼저 보여줘야 합니다. |
| 중단 | 기본 사양 묶음 (효소 10종, 불검출 16종, 국내+독일 더마, 협회 인증, 겸용) | 여기서 '빠진 것이 없다'를 확인시킵니다. 경쟁 제품과 나란히 놓았을 때 비어 보이지 않게 하는 구간입니다. |
| 하단 | 시험 성적서 · 인증 · 성분표 | 구매 직전 마지막 의심을 지우는 자리입니다. 근거 문서는 요약하지 말고 그대로 보여주는 편이 신뢰가 높습니다. |

## 표현에 대한 주의

세제는 표시·광고 규제 대상입니다. 아래는 실무에서 자주 문제가 되는 부분입니다.

• 수치 표기는 시험 성적서 범위 안에서 — '99.9% 제거' 같은 표기는 그 조건(균종·시간·농도)을 함께 적어야 합니다. 성적서보다 넓게 말하면 허위·과장이 됩니다.

• '무독성', '인체 무해' 같은 단정 표현은 피할 것 — 시험으로 증명할 수 없는 범위입니다.

• 인증은 유효기간과 범위를 확인할 것 — 특정 제품에만 유효한 인증을 라인 전체에 쓰면 문제가 됩니다.

• 경쟁사 비교는 근거가 있을 때만 — 시장에서 비교표를 쓰는 제품이 있으나, 근거 없는 비교는 분쟁 소지가 큽니다.